2024年度政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用项目

绩效评价报告

项目名称：政务和公益机构域名注册运行费用及运行

维护费用

项目单位：中国共产党呼和浩特市委员会机构编制委

员会办公室

二〇二五年叁月二十捌日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《关于市编办成立电子政务中心的批复》（呼机编发〔2011〕90号），为加强全市机构编制实名制和中文域名等电子政务工作，成立呼和浩特市机构编制委员会办公室电子政务中心。2021年事业单位改革时更名为呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心，由此设立“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目。

2.主要内容及实施情况

“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”是用于对全市的党政机关及事业单位域名注册运行进行管理，并对办机关局域网进行运维，保证网站域名和网上名称规范，为全办网络安全及正常运行提供技术支撑。

该项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

3.资金投入和使用情况

“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目本年度总预算30万元，执行25.68万元，预算执行率85.6%。使用情况：一是用于域名注册费0.42万元，通过缴纳21家单位的中文域名运行费，达到保证全市单位门户网站正常使用的目的；二是用于办公费15.64万元，通过购买硒鼓、墨盒、粉盒、复印纸等耗材，达到保证单位正常运转、提高工作效率的目的；三是用于差旅费3.11万元，通过参加“2024年五万大学生留呼专项引才活动”及对引进人才进行实地考察，达到招才引智、留才用才的目的；四是用于维修（护）费5万元，通过对搬迁办公室进行维修改造，达到改善办公环境、更好提供服务的目的；五是用于委托业务费0.13万元，通过缴纳普通话水平测试费用，达到促进普通话推广和使用、提升沟通效率和服务质量的目的；六是用于办公设备购置1.38万元，通过购买三人沙发、茶几、手机屏蔽保密柜、扫描仪，达到改善工作环境、提高工作效率的目的。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。通过对市直党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理、网站开办审核和资格复核、网站域名和网上名称规范使用管理等工作，达到加强全市机构编制实名制和保证中文域名规范的目的。通过对办机关局域网日常使用、办公自动化、门户网站的运维，达到保证政务服务信息化及网络安全的目的。

2.阶段性目标。通过域名注册运行管理及对办机关局域网的运维，确保本年度网站域名和网上名称规范，为机构编制网络安全及正常运行提供技术支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据《关于开展2024年度市本级部门（单位）财政支出绩效评价的通知》工作部署，我部门对“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目进行绩效评价。

2.绩效评价对象

本次绩效评价的对象是2024年市财政局下达的“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目。

- 3.绩效评价范围

本次绩效评价范围涵盖2024年度“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目的所有支出，涉及资金25.68万元，占执行资金的100%。

评价基准日为2024年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评由项目单位自主实施，部门评价在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

根据市财政局制定的绩效评价指标体系框架，采用了项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目特点，在共性指标体系三级框架下，进行细化指标解释、评价标准等内容。

表1:2024年度“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目绩效评价指标体系框架

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（17%） | A1.项目立项 | A11.立项依据充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分，否则不得分； ④项目符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分，否则不得分。 |
|  |  | A12.立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分； ②审批文件、材料是符合相关要求得1分，否则不得分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则不得分。 |
|  | A2.绩效目标 | A21.绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目有绩效目标得0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，否则不得分。 |
|  |  | A22.绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则不得分。 |
|  | A3.资金投入 | A31.预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证得1分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，否则不得分。 |
|  |  | A32.资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①项目预算资金分配依据充分得1分，否则不得分； ②项目资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，否则不得分。 |
| B.项目过程 （20%） | B1.资金管理 | B11.资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算到位资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目单位的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目单位的资金。 资金到位率95%以上（含95%）得满分，80%-95%之间每下降1%扣权重的5%，低于80%不得分。 |
|  |  | B12.预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况. | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率95%以上（含95%）得满分，80%-95%之间每下降1%扣权重的5%，低于80%不得分。 |
|  |  | B13.资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分， 否则不得分。 |
|  | B2.组织实施 | B21.管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，否则不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则不得分。 |
|  |  | B22.制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备得1分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料齐全并及时归档得1分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分，否则不得分。 |
| C.项目产出 （32%） | C1.数量指标 | C11.机关事业单位域名注册运行管理数量 | 3 | 考察项目是否完成建设内容，用以反映项目产出数量目标的实现程度。 | 完成数量目标得满分，否则不得分。 |
|  |  | C12.采购保密柜数量 | 3 |  | 完成数量目标得满分，否则不得分。 |
|  |  | C13.购买复印纸数量 | 3 |  | 完成数量目标得满分，否则不得分。 |
|  |  | C14.购买硒鼓墨盒墨粉数量 | 3 |  | 完成数量目标得满分，否则不得分。 |
|  |  | C15.出差人次 | 2 |  | 完成数量目标得满分，否则不得分。 |
|  | C2.时效指标 | C21.网络故障修复响应时间 | 4 | 考察网络故障修复响应的及时程度。 | 项目在计划时间内完成得满分，没有按时完成不得分。 |
|  |  | C22.缴纳域名注册费及时性 | 4 | 考察缴纳域名注册费及时程度。 | 项目在计划时间内完成得满分，没有按时完成不得分。 |
|  | C3.质量指标 | C31.设备验收合格率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数 /计划数)×100%×指标分值。 |
|  |  | C32.门户网站故障率 | 3 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数 /计划数)×100%×指标分值。 |
|  |  | C33.电子政务域名注册覆盖率 | 2 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数 /计划数)×100%×指标分值。 |
|  | C4.成本指标 | C41.成本控制率 | 2 | 完成项目计划工作目标的实际执行 成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数 /计划数)×100%×指标分值。 |
| D.项目效果 （31%） | D1.社会效益 | D11.推进全市政务和公益中文域名注册管理 | 14 | 用以反映全市政务和公益中文域名注册管理，提升管理效率的显著程度。 | 通过问卷调查按标准值等级得分，计算方法：程度等级从显著到一般的权重分别为100%、60%、30%，则显著程度Y=[（感到显著人数×100%+感到明显人数×60%+感到一般人数×30%）/调查问卷回收总数] ×100%。显著程度95%以上（含95%）得满分，每下降1% 扣除指标分值的5%，扣完为止。 |
|  | D2.可持续影响 | D21.数据共享 | 7 | 用于反映数据共享程度。 | 达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数 /计划数)×100%×指标分值。 |
|  | D3.社会公众或服务对象满 意度 | D31.服务对象满意度 | 10 | 用以反映服务对象对项目实施的满 意程度。 | 满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度Y=（非常满意数 *100%+比较满意数*80%+一般*60%+较不满意数*30%+非常不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。 满意度90%以上（含90%）得满分，每下降1%扣除权重的 5%，扣完为止。 |

- 3.评价方法

- 评价方法主要包括成本效益法、比较法、因素分析法等。根据“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”的具体情况，采用多种方法。

- 4.评价标准

- 本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评分得分高于90分（含90分）的，绩效评级为“优”；得分在80分（含80分）—90分的，绩效评级为“良”；得分在60分（含60分）—80分的，绩效评级为“中”；得分在60分以下的，绩效评级为“差。

（三）绩效评价工作过程

- 1.前期准备

（1）成立评价工作组

（2）开展前期调研

（3）明确项目绩效目标

（4）设计绩效评价指标体系

（5）确定绩效评价方法

（6）确定评价范围

2．组织实施

（1）资料收集。对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

（2）资料核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

3．评价分析

按照市财政局《关于转发自治区财政厅贯彻落实<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》中“项目支出绩效评价报告”参考提纲，认真撰写评价报告。

4.沟通反馈

人事财务科定期对项目执行情况进行监督，及时掌握项目资金使用进展和绩效完成情况，督促尽快实施。

三、综合评价分析情况及评价结论

2024年“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目支出绩效工作基本完成，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

该项目评分结果83.73分，绩效等级为“良”。绩效分值详见表2，指标评分结果见表3。

表2：2024年度“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目绩效分值汇总表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 17 | 20 | 32 | 31 | 100 |
| 得分 | 16.5 | 18.2 | 23 | 26.03 | 83.73 |
| 得分率 | 97.06% | 91% | 71.88% | 83.97% | 83.73% |

表3：2024年度“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目绩效指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评分项目 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（17%） | A1.项目立项 | A11.立项依据充分性 | 1 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③项目立项与部门职责范围是否相符 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ④项目是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  | A12.立项程序规范性 | 1 | ①项目是否按照规定的程序申请设立 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②审批文件、材料是否符合相关要求 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 是，得1分 否，不得分 |
|  | A2.绩效目标 | A21.绩效目标合理性 | 0.5 | ①项目是否有绩效目标 | 是，得0.5分 否，不得分 |
|  |  |  | 0.5 | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 | 是，得0.5分 否，不得分 |
|  |  |  | 0.5 | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 | 是，得0.5分 否，不得分 |
|  |  |  | 0.5 | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 | 是，得0.5分 否，不得分 |
|  |  | A22.绩效指标明确性 | 0.5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 | 是，得0.5分 否，不得分 |
|  |  |  | 0.5 | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 | 是，得0.5分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应 | 是，得1分 否，不得分 |
|  | A3.资金投入 | A31.预算编制科学性 | 1 | ①预算编制是否经过科学论证 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②预算内容与项目内容是否匹配 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务是否相匹配 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  | A32.资金分配合理性 | 1 | ①项目预算资金分配依据是否充分 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②项目资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 | 是，得1分 否，不得分 |
| B.项目过程（20%） | B1.资金管理 | B11.资金到位率 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/年度预算资金）×100%。 实际到位资金：30.00万元 年度预算资金：30.00万元 | 资金到位率：100% 得分：4 |
|  |  | B12.预算执行率 | 4 | 预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）×100%。 实际支付资金：25.68 万元 实际到位资金：30.00万元 | 预算执行率85.6% 得分：2.2 |
|  |  | B13.资金使用合规性 | 1 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 是，不得分 否，得1分 |
|  | B2.组织实施 | B21.管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 | 是，得2分 否，不得分 |
|  |  |  | 2 | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 是，得2分 否，不得分 |
|  |  | B22.制度执行有效性 | 1 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ②项目调整及支出调整手续是否完备 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料是否齐全并及时归档 | 是，得1分 否，不得分 |
|  |  |  | 1 | ④项目实施的人员条件、场备、信息支撑等是否落实到位 | 是，得1分 否，不得分 |
| C.项目产出 （32%） | C1.数量指标 | C11.机关事业单位域名注册运行管理数量 | 3 | 机关事业单位域名注册运行管理数量数达到150家 | 是，得3分 否，不得分 |
|  |  | C12.采购保密柜数量 | 3 | 采购保密柜1台 | 是，得3分 否，不得分 |
|  |  | C13.购买复印纸数量 | 3 | 购买复印纸数量250包 | 是，得3分 否，不得分 |
|  |  | C14.购买硒鼓墨盒墨粉数量 | 3 | 购买硒鼓墨盒墨粉80支 | 是，得3分 否，不得分 |
|  |  | C15.出差人次 | 2 | 出差人次达到5次 | 是，得2分 否，不得分 |
|  | C2.时效指标 | C21.网络故障修复响应时间 | 4 | 网络故障修复平均响应时间4小时 | 按计划完成， 得4分 未按计划完成，不得分 |
|  |  | C22.缴纳域名注册费及时性 | 4 | 缴纳150家机关事业单位域名注册费 | 按计划完成，得4 分 未按计划完成，不得分 |
|  | C3.质量指标 | C31.设备验收合格率 | 3 | 验收合格率达到100%，验收报告中具有验收人签字并盖章 | 是，得3分 否，不得分 |
|  |  | C32.门户网站故障率 | 3 | 门户网站故障率不高于5% | 是，得3分 否，不得分 |
|  |  | C33.电子政务域名注册覆盖率 | 2 | 电子政务域名注册覆盖率达到98% | 是，得2分 否，不得分 |
|  | C4.成本指标 | C41.成本控制率 | 2 | 成本控制率达到标准值100%，未超年度预算 | 是，得2分 否，不得分 |
| D.项目效果（31%） | D1.社会效益 | D11.通过项目规范管理， 提升全市政务和公益中文域名注册管理水平。 | 14 | 显著程度Y=[（感到显著人数×100%+感到明显人数×60%+感到 一般人数×30%）/调查问卷回收总数]×100% 感到显著的人数：37人 感到明显的人数：16 人 感到一般的人数：0人 调查问卷总数：53人 | 影响程度： 87.9% 得分：9.03 |
|  | D2.可持续影响 | D21.域名网站正常运行 | 7 | 保障缴费全市150家域名网站正常运行 | 是，得7分 否，不得分 |
|  | D3.服务对象满意度 | D31.服务对象满意度 | 10 | 满意度Y=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般*60%+较不满意数*30%+非常不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。 感到非常满意的人数：39人 感到比较满意的人数：13人 感到一般的人数：1人 感到较不满意的人数：0 人 感到非常不满意的人数： 0人 调查问卷总数：53人 | 满意度： 94% 得分：10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1．项目立项分析

2024年度“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用”项目立项符合中央、地方事权支出责任划分原则，且与部门职责范围相符。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。项目立项有事前必要的集体决策。

2.绩效目标分析

项目预算申报时，对该项目进行绩效目标的编制，有项目预算绩效目标申报表，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应。但未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，根据评分标准，扣除0.5分。

3.资金投入分析

预算内容与项目内容相匹配，项目预算资金分配依据充分，项目资金分配额度合理，与单位实际相适应，预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分。

综上，项目产出指标中的部分指标未达到预期管控目标，按照评分标准扣除共计0.5分。

（二）项目过程情况

1．资金管理情况

2024 年市财政局通过预算一体化系统对我部门下达“政务和公益机构域名注册运行费用及运行维护费用项目”30万元，资金及时到位，到位率100%。 该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金拨付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但预算执行率仅85.6%，扣1.8分。

2．组织实施情况

单位对该项目管理工作进行详细安排部署，具体由综合科负责日常运转工作，由人事财务科、呼和浩特市政务和公益机构域名注册中心负责组织、协调、实施项目管理业务。制度执行有效性方面经核查未发现不符合现象，遵守相关法律法规和相关管理规定，管理制度健全性方面有相关财务管理制度，相关管理制度可继续更新优化。

综上，项目过程情况的部分指标未达到预期管控目标，按照评分标准扣除共计1.8分。

（三）项目产出情况

数量目标：机关事业单位域名注册运行管理数量达到150家；采购保密柜1个；购买复印纸250包；出差人次达到7次；购买硒鼓墨盒墨粉未达到80支，扣除3分。

时效目标：网络故障修复平均响应时间小于4小时；未缴纳够150家机关事业单位域名注册费，扣除4分。

质量目标：设备验收合格率达到100%，验收报告中有验收人签字并盖章；门户网站故障率不高于5%；电子政务域名注册覆盖率未达到98%，扣除2分。

成本指标：成本控制率等于100%。

综上，项目产出指标中的部分指标未达到预期管控目标，按照评分标准扣除共计9分。

（四）项目效益情况

社会效益：通过项目规范管理，提升全市政务和公益中文域名注册管理水平，通过对53人的问卷调查，37人感到显著，16人感到明显，影响程度为87.9%，按照评分标准扣除4.97分。

可持续影响指标：域名网站正常运行。

服务对象满意度：服务对象满意度达到94%，达到了满意度指标的预期目标，未产生扣分项。

综上，项目效益指标中的部分指标未达到预期管控目标，按照评分标准扣除共计4.97分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是精心组织，密切配合。市委编办充分发挥预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效评价工作。明确各科室、中心责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算科室、中心的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效评价工作的规范、有序、顺利开展。二是积极工作，稳步推进。相关预算科室、中心都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效评价方法，认真做好绩效评价工作。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算绩效管理工作有待加强

预算绩效管理工作缺乏绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理等全过程绩效管理机制。绩效目标申报编制不够规范，指标之间关联性较差。

原因分析：预算绩效管理工作尚在摸索阶段，还未形成全过程绩效管理机制。

2.预算测算依据不充分

在预算编制时，存在缺失预算资金测算依据，这既不利于有效进行项目成本控制，也给项目审核人员带来不便，无法清晰衡量项目内容与预算金额之间是否匹配，所列预算额是否合理科学。

原因分析：本部门项目经费主要用于保障部门更好履行职能职责，许多工作任务在预算编制时无法预测。

六、有关建议

（一）建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用” 的全过程预算绩效管理机制。形成以绩效为核心的制度体系和资金管理机制。

（二）加强业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路，落实好责任分工，定期监督完成情况，加强与项目具体实施科室和其他科室的沟通，加强项目支出绩效运行监控，加快项目资金使用进度，提高项目资金的使用效率。

（三）为了更好地统筹安排好全年的资金，应做到早谋划、早安排。建议在今后的项目实施过程中，多结合实际监管难点和以往较突出的问题，合理制定工作方案，提高工作的针对性和有效性。

七、其他需要说明的问题

一是绩效评价采取的方法存在不同的局限性，可能导致绩效评价结果存在差异。

二是绩效评价人员的专业能力存在的差异，及业务岗位人员提供数据等的准确性，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。